ПЛАН

мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод

на территории Октябрьского МО в 2018 году

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание комиссии по обеспечению пропуска паводковых вод 2018 г. | 19. 02. 2018 г. | Е.В.Тишина - глава МО |
| 2 | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации паводковых явлений , уточнение состава сил и средств , привлекаемых на противопаводковые мероприятия , с учреждениями и организациями . | 24. 02. 2018 г. | Е.В.Тишина - глава МО, руководители учреждений |
| 3 | Подготовка распорядительных документов (об охране имущества граждан , охране окружающей среды и т.д) | 25. 02. 2018 г. | С.В.Потапова – консультант МО |
| 4 | Представление в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности планов мероприятий по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод | 26. 02. 2018 г. | Е.В. Тишина – глава МО |
| 5 | Проведение осмотра мостов , плотин гидротехнических сооружений | 26. 02. 2018 г. | С.В.Потапова – консультант МО |
| 6 | Определить места объезда и подготовить объездные маршруты для автотранспорта на дорогах поселения | 05.03.2018 г. | Е.В. Тишина – глава МО Главы КФХ |
| 7 | В период прохождения паводка запретить проезд всех видов транспорта по затопленным мостам и плотинам | Весь период паводка | Е.В. Тишина – глава МО |
| 8 | Установить на время паводка круглосуточные дежурства аварийно-спасательных бригад | 20 03.2018 г. | Е.В. Тишина – глава МО |
| 9 | Осмотр и очистка от снега , мусора и посторонних предметов отверстий мостов и водопропускных труб местного значения. | 10.03.2018 г. | С.В.Потапова – консультант МО |
| 10 | Выполнение защиты системы водоснабжения , обеспечение питьевой водой населения, создание запаса хлоросодержащих реагентов | 05.03.2018 г. | Е.В. Тишина – глава МО Е.М. Краснова –врач врачебной амбулатории |
| 11 | Закончить необходимые работы по ремонту гидротехнических сооружений и мостов, водопропусков под дорожными плотинами | 10.03.2018 г. | Е.В. Тишина – глава МО Л.В.Сигайло –глава КФХ |
| 12 | Выполнить санитарную очистку возмож- но затопляемых территорий | 14.03.2018г. | Е.М. Краснова – врач врачебной амбулатории Л.В.Сигайло – глава КФХ |
| 13 | Назначить ответственных за состояние гидро- технических сооружений, находящихся на территории МО, в том числе бесхозных, для организации контроля за их подготовкой к пропуску паводка и безаварийному пропуску паводковых вод | 01.03.2018 г. | С.В.Потапова – консультант МО |
| 14 | Обеспечить постоянное и своевременное информирование населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения | Весь период | С.В.Потапова – консультант МО |

Глава администрации  Октябрьского

муниципального образования                                           Е.В.Тишина

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                       САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 19 февраля 2018 года                      № 4-Р

Об образовании паводковой комиссии.

В целях организации пропуска паводковых вод в текущем году, обеспечения надлежащей деятельности хозяйственных отраслей, безопасности жизни людей , сохранности  животных, дорог, мостов и других гидротехнических сооружений, выполнения намеченных предпаводковых мероприятий на территории Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области :

- Образовать паводковую комиссию в составе :

Тишина Е.В.- глава администрации Октябрьского муниципального образования;

Гринчук С.В. – глава фермерского хозяйства ( по согласованию);

Сигайло Л.В. – глава фермерского хозяйства ( по согласованию).

Члены комиссии:

Алиев М.А. – глава фермерского хозяйства ( по согласованию);

Кузьмин С.К. –глава фермерского хозяйства ( по согласованию);

Ковальский Г.Н. – глава фермерского хозяйства ( по согласованию);

Краснова Е.М. – главный врач отделения ВОП п.Октябрьский ( по согласованию).

- Установить, что решение паводковой комиссии по вопросам   обеспечения  пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка являются обязательными  для руководителей   организаций и учреждений  на территории Октябрьского муниципального образования не зависимо от форм собственности.

- Комисси в срок до 25.02.2018 года разработать и утвердить  мероприятия по обеспечению пропуска паводковых вод  в 2018 году, разработать и утвердить план мероприятий  по защите населения  от паводковых вод в 2018 году.

- Контроль за  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Октябрьского

муниципального образования                                     Е.В.Тишина