АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                      ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря  2023 г.	                         № 62                                  п.Октябрьский

Об утверждении графика  подготовки и объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения на объекты водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского муниципального образования Лысогорского  муниципального района Саратовской области.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в соответствии с решением Совета Октябрьского муниципального образования от 10.11.2020 года № 39/90  «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжением имуществом, находящимся в собственности Октябрьского муниципального образования Лысогорского МР Саратовской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить график подготовки и объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения на объекты водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского муниципального образования согласно приложения № 1.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                              Е.В. Тишина

Приложение №1                                                                                                                                                                                                              к Постановлению

администрации Октябрьского МО

от 26.11.2023 г. № 62

График                                                                                                                                                                     подготовки и объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения на объекты водоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности Октябрьского муниципального образования                                             Лысогорского муниципального района                                                                                     Саратовской области

| № п/п | Этапы подготовки и объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Октябрьского муниципального образования (далее Администрация) создает рабочую группу по подготовке конкурсной документации | до 09.02.2024 |
| 2 | Подготовка отчета о техническом обследовании планируемого к передаче имущества | до 15.03.2024 |
| 3 | Администрация направляет в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области (далее - Комитет) заявление о подготовке конкурсной документации и прилагаемые документы | до 24.03.2025 |
| 4 | Если заявление не соответствует Правилам регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, то Комитет после его поступления запрашивает не достающие сведения | 15.05.2024 - 24.05.2024 |
| 5 | Администрация после получения вышеназванного запроса предоставляет недостающие сведения в Комитет | 06.06.2024 - 20.06.2024 |
| 6 | Комитет дает ответ на заявление о подготовке конкурсной документации | 28.06.2024 - 03.07.2024 |
| 7 | Администрация создает конкурсную комиссию | 08.07.2024 - 11.07.2024 |
| 8 | Рабочая группа готовит конкурсную документацию и проект концессионного соглашения | до 09.08.2024 |
| 9 | Администрация направляет проект концессионного соглашения на согласование в уполномоченный орган от субъекта РФ | до 22.08.2024 |
| 10 | Администрация, после получения согласования на проект концессионного соглашения принимает решение о заключении концессионного соглашения | до 09.09.2024 |
| 11 | Утверждение конкурсной документации | до 16.09.2024 |
| 12 | Проведение конкурсного отбора | до 01.10.2024 |