V. Технико-экономическое обоснование программных мероприятий

| № | Мероприятия | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество п.м/кв.м | Субсидия из областного бюджета |  |  | Количество п.м/кв.м | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | п. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на участках ул. Солнечная | 346/1384 | 1 926 000,00 | 0 | 0 | 54/216 | 300 000,00 | 0 | 0 |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с.Октябрьский | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2/4,8 | 518 100,00 | 494 322,50 | 513905,00 |
| 2 | с. Юнгеровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на участках ул. Центральная от дома № 40 до дома № 51 | 83/332 | 663 000,00 | 0 | 0 | 25/100 | 200 000,00 | 0 | 0 |
| 2.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Юнгеровка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 3 | п. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия, с отсыпкой из местных материалов на участках п Первомайский | 1132/5660 | 285 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с.Первомайский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | Всего: | 1561/7376 | 2 874 000,00 | 0 | 0 | 80,2/320,8 | 1 018 100,00 | 1 044 322,50 | 1 063 905,00 |