|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ЛЫСОГОРСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ПОСТАНОВЛЕНИЕ   **№ 37**  **от 28 октября 2021г. п.Октябрьский** |

**Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2022-2024 годы».**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Октябрьского муниципального образования, администрация Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2022-2024 годы».

2.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Октябрьского муниципального образования в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации Е.В. Тишина**

***Приложение № 1***

***к постановлению администрации Октябрьского муниципального образования***

***Лысогорского муниципального района Саратовской области***

***№ 37 от 28 октября 2021 года.***

***МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА***

**«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2022-2024 годы».**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование Программы*** | Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2022-2024 годы».  (далее – Программа) |
| ***Основание для разработки Программы*** | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственная программа Саратовской области "Развитие транспортной системы" |
| ***Заказчик программы*** | Администрация Октябрьского муниципального образования |
| ***Основной разработчик Программы*** | Администрация Октябрьского муниципального образования |
|  |  |
| ***Цель и задачи Программы*** | Цель Программы:  - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;  Задачи Программы:  - ремонт и содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния. |
| ***Целевые индикаторы и показатели Программы*** | Индикаторами и показателями Программы являются:  - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них |
| ***Сроки реализации Программы*** | 2022- 2024 годы |
| ***Исполнители основных мероприятий Программы*** | Организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| ***Объем и источники финансирования Программы*** | Общий объем финансирования мероприятий из средств бюджета Октябрьского муниципального образования,рублей:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | | **3 612 951, 00** | **836 249,00** | **861 336,00** | |
| ***Перечень программных мероприятий*** | |  |  | | --- | --- | |  | **2022 год – 3 612 951,00 рублей** | |  | ***2022 год:***  ***Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт дорог общего пользования» - 3 403 951,00 руб. ,***  ***в т.ч. областной бюджет – 2 802 00,00 руб.,***  ***местный бюджет – 601 951,00 руб.***  ***Основное мероприятие « Содержание дорог» - 209 000,00 руб.***  **пос. Октябрьский**  **2 534 601, 00 рублей.**  **1. Основное мероприятие**  «Текущий и капитальный ремонт дорог общего пользования» - 2 434 601,00 рублей:  - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на участках: ул. Луговая,1 проезд от дома Чайка В.В. до дома Зотова Н.И.  - устройство дороги с асфальтобетонным покрытием на участке: 1 проезд от ул. Степной до ул. Почтовой.– 2 434 601, 00 рублей, срок выполнения работ – май-сентябрь.  **2. Основное мероприятие**  ***«Содержание дорог»*** - 100 000,00 рублей:  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 100 000,00 рублей; срок выполнения работ- январь – март, ноябрь-декабрь.  .  **пос. Первомайский**  **358 750,00 рублей.**  **1. Основное мероприятие**  «Текущий и капитальный ремонт дорог общего пользования» - 308 750 ,00 рублей  -грейдирование автомобильных дорог, не имеющих твердого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Первомайская– 308 750 ,00 рублей; срок выполнения работ: май- сентябрь.  **2. Основное мероприятие**  ***«Содержание дорог»*** - 50 000,00 рублей:  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 50 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.  **с.Юнгеровка**  **710 600, 00 рублей.**  **1. Основное мероприятие**  ***«Текущий и капитальный ремонт дорог общего пользования»*** - 660 600,00 рублей  - устройство дороги с асфальтобетонным покрытием ул. Центральная (часть) - 660 600,00 рублей, срок выполнения работ: май- сентябрь.  **2. Основное мероприятие**  ***«Содержание дорог»*** - 50 000,00 рублей:  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 50 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.  .  **с. Ковыловка**  **9 000, 00 рублей.**  **1. Основное мероприятие**  ***«Содержание дорог»*** - 9 000,00 рублей:  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 9 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь. | | **2023 год – 836 249,00 рублей** | | | **2023 год:**   1. **Основное мероприятие « Содержание дорог» - 836 249,00 руб.**   **пос. Октябрьский**  **380 249, 00 рублей.**  **1. Основное мероприятие**  ***«Содержание дорог»*** - 380 249,00 рублей:  - грейдирование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Садовая-280 249, 00 рублей, срок выполнения работ: май-сентябрь;  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 100 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.  **пос. Первомайский**  **200 000,00 рублей.**  **1. Основное мероприятие**  ***«Содержание дорог»*** - 200 000,00 рублей:  - грейдирование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Первомайская – 160 000, 00 рублей, срок выполнения работ: май-сентябрь;  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 40 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.  **с.Юнгеровка**  **210  000, 00 рублей.**  **1. Основное мероприятие**  ***«Содержание дорог»*** - 210 000,00 рублей:  - грейдирование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Центральная – 170 000, 00 рублей, срок выполнения работ: май-сентябрь;  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 40 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.  **с. Ковыловка**  **46 000, 00 рублей.**  **1. Основное мероприятие**  ***«Содержание дорог»*** - 46 000,00 рублей:  - грейдирование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Прудовая – 37 000, 00 рублей, срок выполнения работ: май-сентябрь;  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования – 9 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь. | | | **2024 год – 861 336,00 рублей** | | | **2024 год:**   1. **Основное мероприятие « Содержание дорог» - 861 337,00 руб.**   **пос. Октябрьский**  **400 000, 00 рублей.**  **1. Основное мероприятие**  **«Содержание дорог» - 400 000,00 рублей:**  ***«Содержание дорог»*** - 400 000,00 рублей:  - грейдирование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Школьная -300 000, 00 рублей, срок выполнения работ: май-сентябрь;  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 100 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.  **пос. Первомайский**  **190 336,00 рублей.**  **1. Основное мероприятие**  ***«Содержание дорог»*** - 190 336,00 рублей:  - грейдирование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Первомайская – 150 336, 00 рублей, срок выполнения работ: май-сентябрь;  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 40 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.  **с.Юнгеровка**  **262 000, 00 рублей.**  **1. Основное мероприятие**  ***«Содержание дорог»*** - 262 000,00 рублей:  - грейдирование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Центральная – 222 000, 00 рублей, срок выполнения работ: май-сентябрь;  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 40 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.  **с. Ковыловка**  **9 000, 00 рублей.**  **1. Основное мероприятие**  **«Содержание дорог» - 9 000,00 рублей:**  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования – 9 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь. | | |
| ***Ожидаемые конечные результаты реализации Программы*** | Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Октябрьского муниципального образования, а также создание комфортной среды для проживания населения. |

**1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования составляет: 14,5 км. Качество дорог – важнейший фактор инвестиционной привлекательности. Наличие современной дорожной инфраструктуры – необходимое условие социально – экономического развития поселения.

**2. Цель и задачи Программы**

Цель Программы – улучшение качества автомобильных дорог и снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, увеличение срока службы дорожных покрытий.

Основной задачей настоящей Программы является ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния.

**3. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансирования мероприятий из средств бюджета Октябрьского муниципального образования: на 2022 год – 3 612 951,00рублей, на 2023 год – 836 249,00рублей, на 2024 год – 861 336,00рублей.

**4**.**Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения**

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией Октябрьского муниципального образования.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому исполнению средств бюджета муниципального образования.

Исполнителями программных мероприятий являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с законодательством РФ.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.

**5.Оценки эффективности социально-экономических последствий реализации Программы**

Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района. В таблице представлены данные, отражающие улучшение качества автомобильных дорог.

**Сведения о показателях (индикаторах) Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км** | **1,1** | **0,1** | **0,1** |

Ремонт автомобильных дорог позволит эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы.

**Глава администрации Е.В. Тишина**