|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****ЛЫСОГОРСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  **№ 05****от 10 января 2023г. п.Октябрьский** |

|  |
| --- |
|  **О внесении изменений в постановление от 14.11.2022 года № 54 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2023-2025 годы».** |

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации», Уставом Октябрьского муниципального образования, администрация Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации Октябрьского муниципального образования от 14.11.2022 года № 54 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2023-2025 годы» (далее Программа):

1.1. Изложить Приложение № 1«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2023-2025 годы» к Программе в редакции согласно приложению

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации Е.В. Тишина**

***Приложение № 1***

***к постановлению администрации Октябрьского муниципального образования***

***Лысогорского муниципального района Саратовской области***

***№ 05 от 10 января 2023 года.***

***МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА***

**«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы».**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование Программы*** | Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2023-2025 годы». (далее – Программа) |
| ***Основание для разработки Программы*** | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственная программа Саратовской области "Развитие транспортной системы" |
| ***Заказчик программы*** | Администрация Октябрьского муниципального образования |
| ***Основной разработчик Программы*** | Администрация Октябрьского муниципального образования |
|  |  |
| ***Цель и задачи Программы*** | Цель Программы:- выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;Задачи Программы:- ремонт и содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния. |
| ***Целевые индикаторы и показатели Программы*** | Индикаторами и показателями Программы являются:- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них |
| ***Сроки реализации Программы*** | 2023- 2025 годы |
| ***Исполнители основных мероприятий Программы*** | Организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| ***Объем и источники финансирования Программы*** | Общий объем финансирования мероприятий из средств бюджета Октябрьского муниципального образования, рублей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **3 687 300, 00**  | **965 300,00** | **987 600,00** |

 |
| ***Перечень программных мероприятий*** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2023 год – 3 687 300,00 рублей** |
|  | ***2023 год:******Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Саратовской области за счёт средств областного дорожного фонда»- 2 748 000,00.******Основное мероприятие « Содержание дорог» -939 300,00.*****пос. Октябрьский****2 432 000, 00 рублей.****1. Основное мероприятие *«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Саратовской области за счёт средств областного дорожного фонда»: 1 932 000,00 рублей.***-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на участках***:***  устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на участках: 1) 1 проезд от дома № 5 по ул. Солнечная до дома № 1 по ул. Степная 854 кв. м, **1 932 000,00 рублей.** Срок выполнения работ – май-сентябрь.**2. Основное мероприятие** ***«Содержание дорог»*** - **500 000,00 рублей:** -грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твердого покрытия, с отсыпкой из местных материалов по проезду от улицы Луговой до улицы Зелёной -300 000, 00 рублей;  срок выполнения работ: май- сентябрь.- зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 150 000,00 рублей. Срок выполнения работ: январь – март, ноябрь-декабрь.-летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 100 000,00 рублей. Срок выполнения работ: апрель-октябрь.**пос. Первомайский****438 000,00 рублей.****1. Основное мероприятие *«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Саратовской области за счёт средств областного дорожного фонда»: 258 000,00 рублей.***-грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твердого покрытия, с отсыпкой из местных материалов по ул. Первомайская – **258 000 ,00 рублей**. Срок выполнения работ: май- сентябрь.**2. Основное мероприятие** ***«Содержание дорог»*** - **180 000,00 рублей:** - зимнее содержание внутрипоселковых дорог общего пользования - 100 000,00 рублей. срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.-летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 80 000,00 рублей. Срок выполнения работ: апрель-октябрь.**с.Юнгеровка****773 000, 00 рублей.****1. Основное мероприятие *«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Саратовской области за счёт средств областного дорожного фонда»:*** -грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твердого покрытия, с отсыпкой из местных материалов по ул. Центральная- ***534 000, 00 рублей.***Срок выполнения работ: май- сентябрь.**2. Основное мероприятие** ***«Содержание дорог»*** - **239 000,00 рублей.** -грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твердого покрытия, с отсыпкой из местных материалов по ул. Центральная- 129 000,00;срок выполнения работ: май- сентябрь.- зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 80 000,00 рублей. срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь. - летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования – 30 000,00 рубль. срок выполнения работ: апрель-октябрь.**с. Ковыловка****44 300, 00 рублей.****1. Основное мероприятие *«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Саратовской области за счёт средств областного дорожного фонда»:*** ***24 000,00 рублей.*** -грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твердого покрытия, с отсыпкой из местных материалов по улице Прудовая - 24 000,00 рублей;срок выполнения работ: апрель-октябрь.**2. Основное мероприятие** ***«Содержание дорог»*** - **21 300,00 рублей.** - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования –11 000,00 рублей. срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь;- летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования – 10 300,00 рубль. срок выполнения работ: апрель-октябрь. |
| **2024 год – 965 300,00 рублей** |
| **2023 год:** 1. **Основное мероприятие « Содержание дорог» - 965 300,00 руб.**

**пос. Октябрьский****500 000, 00 рублей.****1. Основное мероприятие** ***«Содержание дорог»*** - 500 000,00 рублей: - грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Школьная -250 000, 00 рублей; срок выполнения работ: май-сентябрь;- зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 150 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.-летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования-100 000,00 рублей.срок выполнения работ: май-сентябрь;**пос. Первомайский****150 000,00 рублей.****1. Основное мероприятие** ***«Содержание дорог»*** - 150 000,00 рублей: - грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия по улице Первомайская – 50 000, 00 рублей; срок выполнения работ: май-сентябрь;- зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 50 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.-летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования-50 000,00 рублей.срок выполнения работ: май-сентябрь;**с.Юнгеровка****285 300, 00 рублей.****1. Основное мероприятие** ***«Содержание дорог»*** - 285 300,00 рублей: - грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Центральная – 170 300, 00 рублей; срок выполнения работ: май-сентябрь;- зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 65 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь. -летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования-50 000,00 рублей.срок выполнения работ: май-октябрь.**с. Ковыловка****30 000, 00 рублей.****1. Основное мероприятие*****«Содержание дорог»*** - 30 000,00 рублей: - грейдирование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия по улице Прудовая – 17 000, 00 рублей; срок выполнения работ: май-сентябрь;- зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования – 9 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.-летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования-4  000,00 рублей.срок выполнения работ: май-октябрь. |
| **2025 год – 987 600,00 рублей** |
| **2025 год:** 1. **Основное мероприятие « Содержание дорог» - 987 600,00 руб.**

**пос. Октябрьский****500 000, 00 рублей.****1. Основное мероприятие** **«Содержание дорог» - 500 000,00 рублей:** ***«Содержание дорог»*** - 500 000,00 рублей: - грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Набережная -200 000, 00 рублей; срок выполнения работ: май-сентябрь;- зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 200 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.-летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования-100 000,00 рублей.срок выполнения работ: май-октябрь.**пос. Первомайский****200 000,00 рублей.****1. Основное мероприятие** ***«Содержание дорог»*** - 200 000,00 рублей: - грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Первомайская – 100 000, 00 рублей; срок выполнения работ: май-сентябрь;- зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 50 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.-летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования-50 000,00 рублей.срок выполнения работ: май-октябрь.**с.Юнгеровка****257 600, 00 рублей.****1. Основное мероприятие** ***«Содержание дорог»*** - 257 600,00 рублей: - грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Центральная – 127 600, 00 рублей, срок выполнения работ: май-сентябрь;- зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 80 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.-летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования-50 000,00 рублей.срок выполнения работ: май-октябрь.**с. Ковыловка****30 000, 00 рублей.****1. Основное мероприятие*****«Содержание дорог»*** - 30 000,00 рублей: - грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия по улице Прудовая – 17 000, 00 рублей; срок выполнения работ: май-сентябрь;- зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования – 9 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.-летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования-4  000,00 рублей.срок выполнения работ: май-октябрь. |

 |
| ***Ожидаемые конечные результаты реализации Программы*** | Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Октябрьского муниципального образования, а также создание комфортной среды для проживания населения. |

**1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования составляет: 14,5 км. Качество дорог – важнейший фактор инвестиционной привлекательности. Наличие современной дорожной инфраструктуры – необходимое условие социально – экономического развития поселения.

**2. Цель и задачи Программы**

 Цель Программы – улучшение качества автомобильных дорог и снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, увеличение срока службы дорожных покрытий.

 Основной задачей настоящей Программы является ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния.

**3. Ресурсное обеспечение Программы**

 Общий объем финансирования мероприятий из средств бюджета Октябрьского муниципального образования: на 2023 год – 3 687 300,00рублей, на 2024 год – 965 300,00рублей, на 2025 год – 987 600,00рублей.

**4**.**Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения.**

 Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией Октябрьского муниципального образования.

 Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому исполнению средств бюджета муниципального образования.

 Исполнителями программных мероприятий являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с законодательством РФ.

 Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.

**5.Оценки эффективности социально-экономических последствий реализации Программы**

 Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района. В таблице представлены данные, отражающие улучшение качества автомобильных дорог.

**Сведения о показателях (индикаторах) Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **2023** |  **2024** |  **2025** |
| **Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км** | **1,1** | **0,1** | **0,1** |

 Ремонт автомобильных дорог позволит эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы.

**Глава администрации Е.В. Тишина**