|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****ЛЫСОГОРСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  **№ 39****от 01 сентября 2024г. п.Октябрьский** |

|  |
| --- |
|  **О внесении изменений в постановление от 21.12.2023 года № 55 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2024-2026 годы».** |

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации», Уставом Октябрьского муниципального образования, администрация Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации Октябрьского муниципального образования от 21.12.2023 года № 55 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2024-2026 годы» (далее Программа):

1.1. Изложить Приложение № 1«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2024-2026 годы» к Программе в редакции согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации Е.В. Тишина**

***Приложение № 1***

***к постановлению администрации Октябрьского муниципального образования***

***Лысогорского муниципального района Саратовской области***

***№ 39 от 01 сентября 2024 года.***

***МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА***

**«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы».**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование Программы*** | Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2024-2026 годы». (далее – Программа) |
| ***Основание для разработки Программы*** | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственная программа Саратовской области "Развитие транспортной системы" |
| ***Заказчик программы*** | Администрация Октябрьского муниципального образования |
| ***Основной разработчик Программы*** | Администрация Октябрьского муниципального образования |
|  |  |
| ***Цель и задачи Программы*** | Цель Программы:- выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;Задачи Программы:- ремонт и содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния. |
| ***Целевые индикаторы и показатели Программы*** | Индикаторами и показателями Программы являются:- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них |
| ***Сроки реализации Программы*** | 2024- 2026 годы |
| ***Исполнители основных мероприятий Программы*** | Организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| ***Объем и источники финансирования Программы*** | Общий объем финансирования мероприятий из средств бюджета Октябрьского муниципального образования, рублей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **3 800 300, 00**  | **924 900,00** | **1 247 400,00** |

 |
| ***Перечень программных мероприятий*** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2024 год – 3 800 300,00 рублей** |
|  | ***2024 год:******Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Саратовской области за счёт средств областного дорожного фонда»- 2 895 000,00.******Основное мероприятие « Содержание дорог» -905 300,00.*****пос. Октябрьский****2 540 000, 00 рублей.****1. Основное мероприятие *«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Саратовской области:*** ***- за счёт средств областного дорожного фонда»: 1 935 000,00 рублей;*** ***- за счёт акцизов-585 000,00 рублей.***-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на участках***:***  1) Центральный проезд от дома № 2 по ул. Парковая до дома № 2 по ул. Степная 696 кв. м;2)поворот к школе от дома № 2 по ул. Степная вдоль здания № 1 по ул. Парковая – 238 кв.м. **2 520 000,00 рублей.**  3) ул. Почтовая – 616 кв.м. Срок выполнения работ – май-сентябрь.**2. Основное мероприятие** ***«Содержание дорог»*** - **20 000,00 рублей:** - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 15 000,00 рублей. Срок выполнения работ: январь – март, ноябрь-декабрь.-летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 5 000,00 рублей. Срок выполнения работ: апрель-октябрь.**пос. Первомайский****413 490,00 рублей.****1. Основное мероприятие *«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Саратовской области за: -счёт средств областного дорожного фонда- 315000,00 рублей;******-за счёт акцизов- 83490,00 рублей.***-грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твердого покрытия, с отсыпкой из местных материалов по ул.Первомайская – **398 490 ,00 рублей**. Срок выполнения работ: май- сентябрь.**2. Основное мероприятие** ***«Содержание дорог»*** - **15 000,00 рублей:** - зимнее содержание внутрипоселковых дорог общего пользования - 10 000,00 рублей. срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.-летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 5 000,00 рублей. Срок выполнения работ: апрель-октябрь.**с.Юнгеровка****846 810, 00 рублей.****1. Основное мероприятие *«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Саратовской области за: --счёт средств областного дорожного фонда-645 000,00 рублей;******-за счёт акцизов-187 740,00 рублей.*** -Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на участке -ул. Центральная от дома № 58 до дома № 48 400 кв.м. Срок выполнения работ: май- сентябрь.**2. Основное мероприятие** ***«Содержание дорог»*** - **14 070,00 рублей.** - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования – 10 070,00 рублей. срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь. - летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования – 4 000,00 рубль. Срок выполнения работ: апрель-октябрь.**с. Ковыловка****0, 00 рублей.****1. Основное мероприятие *«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Саратовской области за счёт средств областного дорожного фонда»:*** ***0,00 рублей.*** **2. Основное мероприятие** ***«Содержание дорог»*** - **0,00 рублей.** - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования –0,00 рублей. срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь;- летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования – 0,00 рубль. срок выполнения работ: апрель-октябрь. |
|  |
|  |
|  |
|  |

 |

.

**Глава администрации Е.В. Тишина**