**АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 14 ноября 2022 года № 54 п. Октябрьский**

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы**  **«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципальногообразования Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2023- 2025 годы».** |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской областиадминистрация Октябрьского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значенияОктябрьского муниципального образования Лысогорскогомуниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации Е.В. Тишина**

***Приложение № 1***

***к постановлению администрации Октябрьского муниципального образования***

***Лысогорского муниципального района Саратовской области***

***№ 54 от 14 ноября 2022 года.***

***МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА***

**«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы».**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование Программы*** | Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2023-2025 годы».  (далее – Программа) |
| ***Основание для разработки Программы*** | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственная программа Саратовской области "Развитие транспортной системы" |
| ***Заказчик программы*** | Администрация Октябрьского муниципального образования |
| ***Основной разработчик Программы*** | Администрация Октябрьского муниципального образования |
|  |  |
| ***Цель и задачи Программы*** | Цель Программы:  - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;  Задачи Программы:  - ремонт и содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния. |
| ***Целевые индикаторы и показатели Программы*** | Индикаторами и показателями Программы являются:  - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них |
| ***Сроки реализации Программы*** | 2023- 2025 годы |
| ***Исполнители основных мероприятий Программы*** | Организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| ***Объем и источники финансирования Программы*** | Общий объем финансирования мероприятий из средств бюджета Октябрьского муниципального образования, рублей:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | | **3 687 300, 00** | **965 300,00** | **987 600,00** | |
| ***Перечень программных мероприятий*** | |  |  | | --- | --- | |  | **2023 год – 3 687 300,00 рублей** | |  | ***2023 год:***  ***Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Саратовской области за счёт средств областного дорожного фонда»- 2 748 000,00.***  ***Основное мероприятие « Содержание дорог» -939 300,00.***  **пос. Октябрьский**  **2 432 000, 00 рублей.**  **1. Основное мероприятие *«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Саратовской области за счёт средств областного дорожного фонда»: 1 932 000,00 рублей.***  -Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на участках***:***  устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на участках: 1) 1 проезд от дома № 5 по ул. Солнечная до дома №1 по ул. Степная 1600 кв. м, **1 932000,00 рублей.** Срок выполнения работ – май-сентябрь.  **2. Основное мероприятие**  ***«Содержание дорог»*** - **500 000,00 рублей:**  -грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твердого покрытия с отсыпкой из местных материалов по проезду от улицы Луговой до улицы Зелёной -300 000, 00 рублей;  срок выполнения работ: май- сентябрь.  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 150 000,00 рублей. Срок выполнения работ: январь – март, ноябрь-декабрь.  -летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 100 000,00 рублей. Срок выполнения работ: апрель-октябрь.  **пос. Первомайский**  **438 000,00 рублей.**  **1. Основное мероприятие *«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Саратовской области за счёт средств областного дорожного фонда»: 258 000,00 рублей.***  -грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твердого покрытия с отсыпкой из местных материалов по ул.Первомайская – **258000 ,00 рублей**.  Срок выполнения работ: май- сентябрь.  **2. Основное мероприятие**  ***«Содержание дорог»*** - **180 000,00 рублей:**  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 100 000,00 рублей. срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.  -летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 80 000,00 рублей. Срок выполнения работ: апрель-октябрь.  **с.Юнгеровка**  **773 000, 00 рублей.**  **1. Основное мероприятие *«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Саратовской области за счёт средств областного дорожного фонда»:***  -грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твердого покрытия с отсыпкой из местных материалов по ул. Центральная- ***534 000, 00 рублей.***  Срок выполнения работ: май- сентябрь.  **2. Основное мероприятие**  ***«Содержание дорог»*** - **239 000,00 рублей.**  -грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твердого покрытия с отсыпкой из местных материалов по ул. Центральная- 129 000,00;  срок выполнения работ: май- сентябрь.  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 80 000,00 рублей. срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.  - летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования –30 000,00 рубль.срок выполнения работ: апрель-октябрь.  **с. Ковыловка**  **44 300, 00 рублей.**  **1. Основное мероприятие *«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Саратовской области за счёт средств областного дорожного фонда»:***  ***24 000,00 рублей.*** -грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твердого покрытия с отсыпкой из местных материалов к подъезду села Ковыловка- 24000,00 рублей;  срок выполнения работ: апрель-октябрь.  **2. Основное мероприятие**  ***«Содержание дорог»*** - **21 300,00 рублей.**  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования –11 000,00 рублей. срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь;  - летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования – 10 300,00 рубль.срок выполнения работ: апрель-октябрь. | | **2024 год – 965 300,00 рублей** | | | **2023 год:**   1. **Основное мероприятие « Содержание дорог» - 965 300,00 руб.**   **пос. Октябрьский**  **500 000, 00 рублей.**  **1. Основное мероприятие**  ***«Содержание дорог»*** - 500 000,00 рублей:  - грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Школьная-250 000, 00 рублей; срок выполнения работ: май-сентябрь;  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 150 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.  -летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования-100 000,00 рублей.  срок выполнения работ: май-сентябрь;  **пос. Первомайский**  **150 000,00 рублей.**  **1. Основное мероприятие**  ***«Содержание дорог»*** - 150 000,00 рублей:  - грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия по улице Первомайская – 50 000, 00 рублей; срок выполнения работ: май-сентябрь;  - зимнее содержание внутри поселковых дорогобщего пользования - 50 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.  -летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования-50 000,00 рублей.  срок выполнения работ: май-сентябрь;  **с.Юнгеровка**  **285 300, 00 рублей.**  **1. Основное мероприятие**  ***«Содержание дорог»*** - 285 300,00 рублей:  - грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Центральная – 170 300, 00 рублей; срок выполнения работ: май-сентябрь;  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 65 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.-летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования-50 000,00 рублей.  срок выполнения работ: май-октябрь.  **с. Ковыловка**  **30 000, 00 рублей.**  **1. Основное мероприятие**  ***«Содержание дорог»*** - 30 000,00 рублей:  - грейдирование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия по улице Прудовая – 17 000, 00 рублей; срок выполнения работ: май-сентябрь;  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования – 9 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.  -летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования-4  000,00 рублей.  срок выполнения работ: май-октябрь. | | | **2025 год – 987 600,00 рублей** | | | **2025 год:**   1. **Основное мероприятие « Содержание дорог» - 987 600,00 руб.**   **пос. Октябрьский**  **500 000, 00 рублей.**  **1. Основное мероприятие**  **«Содержание дорог» - 500 000,00 рублей:**  ***«Содержание дорог»*** - 500 000,00 рублей:  - грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Набережная -200 000, 00 рублей; срок выполнения работ: май-сентябрь;  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 200 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.  -летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования-100 000,00 рублей.  срок выполнения работ: май-октябрь.  **пос. Первомайский**  **200 000,00 рублей.**  **1. Основное мероприятие**  ***«Содержание дорог»*** - 200 000,00 рублей:  - грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Первомайская – 100 000, 00 рублей; срок выполнения работ: май-сентябрь;  - зимнее содержание внутри поселковых дорогобщего пользования - 50 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.  -летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования-50 000,00 рублей.  срок выполнения работ: май-октябрь.  **с.Юнгеровка**  **257 600, 00 рублей.**  **1. Основное мероприятие**  ***«Содержание дорог»*** - 257 600,00 рублей:  - грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Центральная – 127 600, 00 рублей, срок выполнения работ: май-сентябрь;  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 80 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.  -летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования-50 000,00 рублей.  срок выполнения работ: май-октябрь.  **с. Ковыловка**  **30 000, 00 рублей.**  **1. Основное мероприятие**  ***«Содержание дорог»*** - 30 000,00 рублей:  - грейдерование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия по улице Прудовая – 17 000, 00 рублей; срок выполнения работ: май-сентябрь;  - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования – 9 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.  -летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования-4  000,00 рублей.  срок выполнения работ: май-октябрь. | | |
| ***Ожидаемые конечные результаты реализации Программы*** | Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Октябрьского муниципального образования, а также создание комфортной среды для проживания населения. |

**1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования составляет: 14,5 км. Качество дорог – важнейший фактор инвестиционной привлекательности. Наличие современной дорожной инфраструктуры – необходимое условие социально – экономического развития поселения.

**2. Цель и задачи Программы**

Цель Программы – улучшение качества автомобильных дорог и снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, увеличение срока службы дорожных покрытий.

Основной задачей настоящей Программы является ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния.

**3. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансирования мероприятий из средств бюджета Октябрьского муниципального образования: на 2023 год – 3 687 300,00рублей, на 2024 год – 965 300,00рублей, на 2025 год – 987 600,00рублей.

**4**.**Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения.**

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией Октябрьского муниципального образования.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому исполнению средств бюджета муниципального образования.

Исполнителями программных мероприятий являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с законодательством РФ.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.

**5.Оценки эффективности социально-экономических последствий реализации Программы**

Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района. В таблице представлены данные, отражающие улучшение качества автомобильных дорог.

**Сведения о показателях (индикаторах) Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км** | **1,1** | **0,1** | **0,1** |

Ремонт автомобильных дорог позволит эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы.

**Глава администрации Е.В. Тишина**