**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 30 марта 2022 года. № 10-р п. Октябрьский**

**О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке в населённых пунктах Октябрьского муниципального образования.**

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях дальнейшего улучшения благоустройства и санитарного состояния в населённых пунктах муниципального образования:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству Октябрьского муниципального образования на время месячника с 01 апреля по 30 апреля 2022 года. (Приложение 1).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, коммерческо-торговых точек и населению:

- провести с 1 апреля по 30 апреля 2022 года месячник по благоустройству и санитарной очистке в населённых пунктах Октябрьского муниципального образования;

- обеспечить выполнение организационно-технических мероприятий по благоустройству и санитарной очистке в населённых пунктах муниципального образования с участием коллективов предприятий, организаций, учреждений, коммерческо-торговых точек и населения в работе по уборке и наведению санитарного порядка на прилегающих к предприятиям, учреждениям, жилым домам, территориям, уборке улиц, тротуаров, скверов, парков, садов;

- уделить особое внимание уборке и благоустройству территорий кладбищ, ремонту ограждений и подъездных путей к ним, могил участников войн, памятника погибшим воинам в ВОВ;

- объявить 1, 8, 15, 22, 29 апреля субботниками;

Каждый четверг – днём по проведению санитарной очистке территорий предприятий, организаций, учреждений, дворовых территорий от твёрдых бытовых отходов и организации вывоза бытовых отходов;

- до 1 мая ликвидировать несанкционированные свалки в населённых пунктах муниципального образования, провести окраску бордюров;

Руководителям всех форм собственности организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке прилегающей территории:

- провести ремонт зданий;

- оформить цветочные клумбы;

-провести обрезку сухих деревьев, оформить кроны деревьев.

- обеспечить освещение проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке в населённых пунктах муниципального образования в местах, отведённых для обнародования муниципальных правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Октябрьского муниципального образования Е.В.Тишина**

***Приложение к распоряжению***

***№ 10-р от 30 марта 2022 года.***

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ВРЕМЯ МЕСЯЧНИКА с 01 апреля по 30 апреля 2022 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организаций, учреждений, улиц** | **Дата** | **Мероприятие** | **Ответственный** |
| МБОУ «СОШ п.Октябрьский (д.сад),  СДК п.Октябрьский,  библиотека п.Октябрьский,  врачебная амбулатория п.Октябрьский,  отделение почтовой связи п.Октябрьский,  администрация Октябрьского МО,  МБОУ «ООШ им.Серова Н.Д. с.Юнгеровка»,  сельский клуб с.Юнгеровка,  ФАП с.Юнгеровка,  ФАП п.Первомайский | 11.04.2022 | Раздать предупреждения о наведении порядка и вывоза мусора с прилежащих им территорий | Надточий Л.А. |
| Торговые точки: п.Октябрьский:  ИП Гасанов М.М.  ИП Алиева С.С.  ИП Пашук К.А.  Торговые точки: с. Юнгеровка:  ИП Кузьмин С.К.  ИП Алимова Н.Д. | 11.04.2022 | Раздать предупреждения о наведении порядка и вывоза мусора с прилежащих им территорий | Гришин С.И. |
| Улицы п.Октябрьский:  ул.Луговая  ул.Солнечная  ул.Новая  ул.Парковая  ул.Степная  ул.Почтовая  ул.Зелёная  ул.Жасминная  ул.Садовая  ул.Школьная  ул.Набережная  улицы п.Первомайский :  ул.Первомайская  улицы с.Юнгеровка:  ул.Центральная  улицы с.Ковыловка:  ул.Прудовая | 11.04.2022 | Встреча с уличным комитетом по вопросу уборки придомовых территорий с последующим вывозом мусора. | Тишина Е.В. |
| ИП Глава КФХ Зубрилин В.А.  ИП Глава КФХ Кузьмин С.К.  ИП Глава КФХ Ковальская Н.В.  ИП Глава КФХ Гринчук С.В.  ИП Глава КФХ Волосожар А.В.  ИП Глава КФХ Алиев М.А.  ИП Глава КФХ Исаев С.А.  ИП Глава КФХ Сигайло Л.В.  ИП Глава КФХ Пчелинцев О.Г.  ИП глава КФХ Егоров А.А. | 09.04.2022 | Раздать предупреждения о наведении порядка и вывоза мусора с прилежащих им территорий | Гришин С.И. |
| дом Охотника | 05.04.2022 | Предупреждение о наведении порядка и вывозе мусора с прилежащей территории | Надточий Л.А. |
|  | 16.04.2022 | Промежуточный обход с целью контроля за выполнением мероприятий | Тишина Е.В.  Гришин С.И.  Надточий Л.А.  Оверченко Е.А. |
|  | 29.04.2022 | Повторный обход с целью контроля за выполнением мероприятий | Тишина Е.В.  Гришин С.И.  Надточий Л.А.  Оверченко Е.А. |